## Slide 1
NAVER CONNECT AI Agent Challenge
계획에서 동작하는 지도
서비스로 전환했다
기획 이후 카카오맵 실데이터 검색, 업체 상세 라우팅, 반응형 UI까지 구현했다.
현재 구현 상태
React · Kakao Maps
실검색 연결
상세 라우팅
발표 핵심
계획한 지도 탐색 흐름이 실제 API와 화면으로 연결됐다.

## Slide 2
02
진행 요약
초기 계획의 핵심 흐름을 실제 사용자 동선으로 연결했다
지도 연결
카카오맵 JavaScript SDK를 연결하고 화면 크기에 맞는 반응형 지도를 구현했다.
실데이터 검색
Express 프록시에서 카카오 Local API를 호출해 실제 식당·카페를 최대 15개까지 조회한다.
상세 이동
검색 결과 선택 시 /places/:id로 이동하고 새로고침에도 선택 업체를 복원한다.
결론: 화면 목업 단계를 넘어 검색부터 상세까지 검증 가능한 프로토타입이 됐다.

## Slide 3
03
현재 사용자 흐름
사용자는 검색부터 업체 상세까지 끊김 없이 이동한다
1
장소명 검색
식당이나 카페 이름을 입력하면 카카오의 실제 장소 데이터를 요청한다.
2
결과와 마커 표시
업종·주소·전화번호를 목록에 표시하고 검색 결과 위치에 마커를 만든다.
3
업체 선택
목록과 지도 마커의 선택 상태를 연결해 사용자가 같은 업체를 확인하게 한다.
4
상세 페이지 이동
실제 업체 정보와 인증 리뷰 빈 상태를 별도 경로에서 확인한다.

## Slide 4
04
구현 범위와 기술 스택
이번 단계는 화면 목업을 넘어 실제 데이터 연동까지 확장됐다
카카오맵 SDK
전체 화면 반응형 지도와 실제 검색 좌표 기반 커스텀 마커를 구현했다.
상세 라우팅
History API로 /places/:id 경로와 세션 기반 업체 복원을 구현했다.
장소 검색 API
Express가 카카오 Local API를 프록시해 키와 CORS를 서버에서 처리한다.
반응형 UI
데스크톱 사이드바와 모바일 상하 분할 지도를 같은 흐름으로 제공한다.
현재 기술
React
Kakao Maps JS
Kakao Local REST
Express
History API
Responsive CSS

## Slide 5
05
검증한 사용자 시나리오
실제 장소 검색과 상세 이동을 하나의 흐름으로 검증했다
1
검색어 입력
식당·카페 이름을 입력해 검색한다.
→
2
API 응답
실제 업체명·업종·주소·좌표를 받는다.
→
3
지도 동기화
목록과 지도 마커를 업체 ID로 연결한다.
→
4
상세 확인
선택한 업체 정보를 상세 경로에서 확인한다.

## Slide 6
06
현재 구조와 다음 단계
다음 단계는 인증 리뷰 도메인을 실제 데이터로 연결하는 것이다
사용자
검색 · 업체 선택 · 상세 확인
React 클라이언트
지도 · 목록 · 상세 경로
Express API
장소 검색 프록시 · 정규화
다음 백엔드
Supabase · OCR · 리뷰 집계
→
→
→
핵심 다음 액션
영수증 업로드 → OCR 검증 → 리뷰 저장 → 90일 가중 별점 집계까지 연결한다.